## Slide 1: Productie-release
Team : green

## Slide 2
1 CentOs Server
RAM: 8 GiB - HDD: - sda: Dell Virtual Disk, 500 GB (465.25GiB) - sdb: Dell Virtual Disk, 300 GB (278.88GiB) - Network: - em1: - Broadcom NetXtreme II BVM5716 Gigabit Ethernet - 78:2B:CB:18:1B:D5 - em2: - 78:2B:CB:18:1B:D6 - p1p1: - 00:10:18:37:26:8C
-> Guests : 512 Mib RAM

## Slide 3
EIGEN LAPTOP
- IP adres dynamisch ingesteld via de DHCP server.
TESTING/TROUBLESHOOT: Mogelijkheid tot gebruik van statische IP adressen.
Personen zonder ethernet port: Ethernet adapter niet vergeten!

## Slide 4: Praktische afspraken/zaken
Voorbereiding
  Integratie testplan
  Integratie testrapport
  Troubleshooting rapporten
  Meer info: Opdracht document
Verloop
  Aanwezig : 8u45.
  Realisatie productie-release : 9u-16u.
  Evaluatie : 16u – 16u45
  Meer info: Volgende slide
Locatie
  Campus Schoonmeersen, lokaal B.4.037
Indien niet aanwezig
  melding aan project verantwoordelijke en lectoren.
    Bernard Deploige
    Thibault Dewitte

## Slide 5: Praktische afspraken/zaken
Op whitebord alle servers
  Beter overzicht wat klaar is, wat niet.
Project verantwoorlijke
  Ondersteuning individuele groepen
  Verantwoordelijke voor goed verloop
  Bijstand communicatie individuele groepen
Ideeën voor een beter verloop?
EXTRA: BRAND OEFENING!

## Slide 6: Praktische planning
Uurregeling | Beschrijving
9u - 9u15 | Inloop meeting(Controle iedereen aanwezig, verloop, etc,..)
9u15 - 12u | Eerste sprint
12u - 12u30 | Pauze
12u30 - 12u45 | 2de meeting(Hoe ver zitten we, extra hulp,..)
12u45 - 16 | Tweede Sprint
16u – 16u45 | Evaluatie
16u45 - 17u | Opruimen

## Slide 7: Productie-release prioriteiten/volgorde
Netwerk opstellen
  Configuratie Routers/Switches.
  Configuratie CentOs server.
Guests worden opgestart
  Prioriteit volgorde guests?
Troubleshooting

## Slide 8
VRAGEN?
OPMERKINGEN